Московский международный колледж 
цифровых технологий «Академия TOP»

Направление «Внедрение и поддержка компьютерных Описание ролевой модели и распределение задач при развертывании ИС

Отчет по выполнению Практической работы

Выполнила:

Лясковская В.С

Новомосковск 2025 г.

Цель работы:

Описать ролевые модели и распределить задачи при развертывании ИС

Ход работы:

Часть 1

Требуется разработать план выкладки нового сервиса, минимизирующий риски простоя. Документ включает следующие пункты:

Определение окна развертывания: Оптимальное время — с 02:00 до 04:00 по местному времени маркетплейса (предполагая UTC+3 для России). Обоснование: Это период наименьшей активности пользователей для крупного маркетплейса, так как большинство покупок происходит днем и вечером (пики в 18:00–22:00). Анализ логов пользовательской активности (из Staging) показывает снижение трафика на 80–90% ночью, что минимизирует влияние на бизнес во время распродажи. Релиз в это окно позволяет избежать простоя для большинства пользователей и дает время на откат до утреннего подъема активности.

Критерии готовности:

- Успешное прохождение всех автоматизированных тестов (unit, integration, end-to-end) с покрытием не менее 85%.

- Положительный результат код-ревью от минимум двух разработчиков.

- Стабильная работа на Staging в течение 24 часов без критических ошибок (error rate < 0.1%). Обоснование: Эти правила обеспечивают качество релиза, предотвращая дефекты в Production. Автотесты выявляют регрессии, код-ревью — архитектурные проблемы, а Staging-тест симулирует реальную нагрузку, минимизируя риски.

Стратегия постепенного внедрения (Canary Release): План: Начать с 5% пользователей (тестовый сегмент, e.g., новые регистрации), мониторить 30 минут; перейти на 20% (e.g., региональный сегмент), мониторить 1 час; затем 50% (половина трафика), мониторить 2 часа; finally 100%. Метрики для мониторинга: CPU < 70% нагрузки, RAM < 80% использования, error rate < 1%, latency < 200ms. Обоснование: Canary позволяет выявить проблемы на малой аудитории, минимизируя влияние на весь маркетплейс перед распродажей. Процентное соотношение растет gradually для контроля рисков; метрики фокусируются на производительности, так как сервис лояльности может нагружать БД и серверы.

План отката (Rollback Plan): Триггеры: Резкий рост ошибок 500 (Internal Server Error) > 5% от запросов; рост latency > 500ms; жалобы пользователей > 10 в час на support. Инициировать откат: Автоматически переключить трафик на предыдущую версию через load balancer, восстановить БД из snapshot (не старше 15 мин). Обоснование: Эти триггеры индицируют критические сбои, влияющие на пользовательский опыт и продажи. Мгновенный откат (автоматизированный скрипт) минимизирует downtime (<5 мин), сохраняя стабильность перед распродажей; snapshot БД обеспечивает целостность данных.

Часть 2

Требуется спроектировать процесс эксплуатации и обработки инцидентов для запущенного сервиса. Структура:

Формирование SLA

- Uptime: 99.95% (downtime не более 21 мин/месяц).

- Time to Response: 15 минут для критических сбоев (P1).

- Time to Resolve: 4 часа для P1, 24 часа для P2. Обоснование: Для маркетплейса с распродажей высокая доступность критична (99.95% — стандарт для e-commerce). Время реакции/решения основано на бизнес-рисках: быстрый response предотвращает потерю продаж, resolve учитывает сложность (e.g., интеграция с другими сервисами).

Маршрутизация технической поддержки:

- L1: Типовые проблемы: "Не отображаются накопленные баллы" (инструкция: Проверить кэш браузера, перезагрузить страницу; если не помогает — сбросить сессию через API). "Ошибка при начислении баллов" (инструкция: Проверить статус заказа в UI, применить manual начисление via admin panel). В Knowledge Base внести Workaround: Шаги по очистке кэша и шаблонные ответы с скриншотами. Обоснование: L1 решает 70–80% user-issues быстро, без эскалации, снижая нагрузку на higher levels. Workaround в KB ускоряет self-service и обучение.

- L2: Задачи: Анализ логов серверов (e.g., via ELK stack для поиска ошибок); выполнение SQL-запросов к БД (e.g., UPDATE loyalty_points WHERE user_id = X); мониторинг инфраструктуры (scaling pods в Kubernetes). Обоснование: L2 фокусируется на operational fixes, не требующих code changes, для быстрого восстановления (e.g., данные в БД часто корректируются manually).

- L3: Сценарий: Если L2 выявит баг (e.g., race condition в коде начисления баллов), создать тикет с логами, repro steps и передать разработчикам/архитекторам для патча; мониторить до релиза fix. Обоснование: L3 для root-cause fixes, интегрируя DevOps; передача только при необходимости предотвращает bottlenecks.

Управление инцидентами: При полном падении: Оповестить бизнес (email/Slack к CEO/CTO в 5 мин), собрать War Room (cross-team: devs, ops, support) для root-cause analysis; после — написать Post-Mortem (what happened, why, lessons learned, actions). Обоснование: Оповещение минимизирует бизнес-ущерб (e.g., потеря продаж); War Room ускоряет решение; Post-Mortem предотвращает рецидивы, улучшая процессы.

Часть 3

Требуется описать процесс взаимодействия двух специалистов в парадигме DevOps при передаче проекта.

От Менеджера развертывания: Перечень артефактов: Release notes (changes, risks); инструкции по даунгрейду (scripts для rollback); новые метрики для мониторинга (e.g., loyalty_points_processed/sec в Zabbix/Grafana); deployment pipeline config (YAML для CI/CD). Обоснование: Эти артефакты обеспечивают seamless handover, позволяя Maintenance быстро реагировать; DevOps подразумевает shared knowledge для continuous improvement.

От Менеджера сопровождения: Список метрик для обратной связи: Функции, нагружающие сервер (e.g., calculate_loyalty — high CPU); частые жалобы (e.g., slow response на mobile); неинформативные логи (e.g., missing user_id in errors). Обоснование: Feedback loop в DevOps помогает devs оптимизировать код (e.g., refactor heavy functions); фокус на real-world issues улучшает будущие релизы.

Выводы

Разработан план развертывания и сопровождения микросервиса «Программа лояльности» в DevOps. Разделение ролей минимизирует риски, обеспечивает стабильность и поддержку. Ключевые выводы включают минимизацию рисков при релизе через окно ночью, CI/CD-критерии, стратегию Canary (5-100%) и откат по триггерам для снижения downtime. В сопровождении SLA с uptime 99.95% и response в 15 мин, уровни L1-L3, а также управление инцидентами с War Room и Post-Mortem улучшают процессы. Handover с передачей артефактов и feedback усиливает сотрудничество. DevOps ускоряет релизы и повышает надежность. Рекомендуется автоматизация.